## **EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará entre el **11 y 14 de abril de 2023**, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y**  **DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Martes 11 de abril de 2023** | | | | |
| Suba | Niza Sur | Transversal 60 a la Carrera 72 entre Calle 118 a la Calle 127 | 10:00 a.m.  24 horas | Empates redes de acueducto |
| Barrios Unidos | San Felipe | Calle 80 a la Calle 63 entre Carrera 14 a la Carrera 24 | 9:00 a.m.  24 horas | Empates redes de acueducto |
| Puente Aranda | Los Ejidos | Avenida Calle 6 entre Carrera 36 y Carrera 39B | 8:00 a.m.  27 horas | Instalación  Acometida |
| **Miércoles 12 de abril de 2023** | | | | |
| Suba | Niza Suba, Almirante Colón, Vereda Suba Naranjos, Ciudad Hunza, Villa Alcázar, Los Naranjos, Altos de Chozica, Ciudad Jardín Norte, Iberia, Atenas, Altos de Suba, Escuela de Carabineros, Suba Cerros, Casa Blanca, Suba Urbano, Tuna Alta, Gilmar y El Plan | Carrera 72 a la Carrera 91 entre Calle 127 a la Calle 163 | 10:00 a.m.  24 horas | Mantenimiento estación reductora de presión |
| San Cristóbal | Calvo Sur | Calle 2A Sur a la Calle 8A Sur entre Carrera 8 y la Carrera 10 | 8:00 a.m.  27 horas | Cambio de Válvula |
| Santa Fe | Las Cruces | Calle 1 a la Calle 1D entre Carrera 6 y la Carrera 7 | 8:00 a.m.  27 horas | Cambio de Válvula |
| Kennedy | Lusitania | Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13 Entre Carrera 68 y Carrera 68G | 7:00 a.m.  27 horas | Empates redes de acueducto |
| Fontibón | Ciudad Salitre y Terminal de Transportes | Carrera 68D a la Carrera 72 entre Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26 | 7:00 a.m.  27 horas | Empates redes de acueducto |
| Puente Aranda | Comuneros | Avenida Carrera 30 a la Carrera 36 entre Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur | 7:00 a.m.  27 horas | Empates redes de acueducto |
| **Jueves 13 de abril de 2023** | | | | |
| Suba | Niza Sur | Transversal 60 a la Carrera 72 entre Calle 118 a la Calle 127 | 10:00 a.m.  24 horas | Empates redes de acueducto |
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte III Sector | Carrera 15 a la Carrera 45 entre Calle 88 a la Calle 100 | 10:00 a.m.  24 horas | Empates redes de acueducto |
| Engativá | La Estrada | Calle 63 a la Calle 72 y de Carrera 68 a la Carrera 70 | 9:00 a.m.  24 horas | Empates redes de acueducto |
| Fontibón | Capellanía y Modelia | Calle 23 a la Avenida Calle 26 entre la Avenida Carrera 72 a la Trasversal 73A | 7:00 a.m.  27 horas | Empates redes de acueducto |
| Fontibón | Granjas de Techo | Calle 13 a la Calle 22 entre Carrera 68 a la Carrera 68D costado Este | 7:00 a.m.  27 horas | Empates redes de acueducto |
| Antonio Nariño | Santander, Santander Sur y La Fragua | Calle 22 Sur a la Calle 12A Sur o Canal Fucha entre la Carrera 27 a la Carrera 30 | 8:00 a.m.  27 horas | Instalación y cambio de válvula y Empates redes de acueducto |

**Bogotá, miércoles 5 de abril de 2023**