# PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO

# La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se permite informar que, para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, se suspenderá el servicio de agua en los siguientes sectores y fechas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Barrios** | **Lugar** | **Inicio y**  **duración** | **Trabajos** |
| **Lunes 16 de marzo de 2020** | | | | |
| Kennedy | Provivienda Occidental, Carvajal y Los Cristales. | De la calle 40 Sur a la calle 26 Sur, entre avenida carrera 72 a la carrera 73. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| **Martes 17 de marzo de 2020** | | | | |
| Engativá | Lituania. | De la calle 64 a la calle 72, entre carrera 110 a la carrera 116. | 09:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Jardín Botánico, Normandía, Cur Compensar, Centro de Alto Rendimiento Coldeportes, Complejo El Salitre, Instituto Técnico Centro Don Bosco, colegio Militar Simón Bolívar y Universidad Libre. | De la avenida calle 26 a la avenida calle 63, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. | 2:00 p. m.  2 horas | Verificación metrológica |
| Los Mártires | Eduardo Santos y El Vergel. | De la carrera 14 a la carrera 25, entre avenida calle 1 a la calle 3. | 10:00 a. m.  24 horas | Instalación acometida totalizadora |
| Chapinero | El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte 2do Sector. | De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 7 a la carrera 11. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| Ciudad Bolívar | Lucero, Gibraltar, Domingo Lain y Bellavista. | De la calle 63 Sur a la calle 67B Sur, entre carrera 17 a la carrera 18Q.  De la calle 67B Sur a la calle 70C Sur, entre carrera 17D a la carrera 18A Bis Sur. | 08.00 a. m.  16 horas | Instalación de accesorios |
| Usme. | Alaska, Pedregal, Palermo Alto, Las Brisas y San Juan de Usme. | De la calle 67 Sur a la calle 72 Sur, entre carrera 1C a la carrera 4 Este. | 09:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento correctivo |
| **Miércoles 18 de marzo de 2020** | | | | |
| Municipio de Soacha | Los Pinos, Bellavista, Rincón Del Lago, Buenos Aires, Jaime Garzón, Bellavista Alta, Villa Nueva, Las Margaritas y San Rafael. | De la calle 30 a la calle 56A, entre carrera 41 Este a la carrera 55 Este (Municipio de Soacha). | 09:00 a. m.  7 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usme | Duitama, Santa Marta, Nevado y Barranquillita. | De la calle 60 Sur a la calle 73C Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 4 Este. | 08.00 a. m.  16 horas | Empates red de acueducto |
| Kennedy | Hospital de Kennedy, parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. | De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre carrera 72N a la transversal 73D (avenida Primero de Mayo).  De la calle 40 Sur a la calle 41 Bis Sur, entre transversal 74F (avenida Primero de Mayo) a la transversal 72I.  De la calle 41 Bis Sur a la calle 42B Bis C Sur, entre carrera 74 a la carrera 72J Bis. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| El Amparo, Villa Nelly, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Cuadrante, Nuevo Techo, Francisco José de Caldas, El Olivo, La Concordia, Banderas, Corporación de Abastecimiento de BogotáCorabastos y Cami Patio Bonito. | De la calle 3 a la calle 43 Sur, entre carrera 78H a la avenida Ciudad de Cali. | 10:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento correctivo |
| Usaquén | Cedros y Las Margaritas. | De la calle 142 a la calle 153, entre carrera 15 a la carrera 45. | 10:00 a. m.  24 horas | Empates red de acueducto |
| **Jueves 19 de marzo de 2020** | | | | |
| San Cristóbal | Sociego, Quinta Ramos y Nariño Sur. | De la carrera 6 a la carrera 8, entre calle 11 Sur a la calle 27 Sur. | 10:00 a. m  24 horas | Cambio de accesorios de medidores |
| Ciudad Bolívar | Las Acacias. Compartir, Altos de Jalisco y Gibraltar. | De la carrera 18P a la carrera 19D, entre diagonal 61 Sur a la diagonal 65B Sur. | 08:00 a. m.  16 horas | Instalación de accesorios |
| Kennedy | Villa Alsacia, Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, clínica de Occidente y parque Mundo Aventura. | De la calle 8 a la avenida Primero de Mayo, entre avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. | 10:00 a. m.  12 horas | Mantenimiento correctivo |
| Municipio de Soacha | Quintanares, Julio Rincón y Santillana (Soacha). | De la calle 8 a la calle 1, entre carrera 4 a la carrera 6. | 2:00 p. m.  2 horas | Verificación metrológica |
| **Viernes 20 de marzo de 2020** | | | | |
| Kennedy | Catalina, Jaqueline, Timiza B y El Socorro. | De la carrera78 a la carrera 74, entre calle 41 Bis Sur a la avenida calle 43 Sur.  De la carrera 74 a la carrera 73, entre calle 42B Bis C Sur a la calle 45 Sur.  De la calle 43 Sur a la calle 57C Sur, entre carrerea 78 a la carrera 77G. | 08:00 a. m.  24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
| Santa Fe | La Selva, El Consuelo Centro Oriental, El Dorado, Los Laches, El Rocío, San Francisco Rural, El Guavio, El Parejo, hospital Franklin Delano Roosevelt y Universidad Distrital. | De la calle 18 a la calle 9 Sur, entre carrera 5 Este a la carrera 12A Este. | 2:00 a. m.  2 horas | Verificación metrológica |
| Ciudad Bolívar | San Pedro, Villa Diana y Villa Rosita. | De la calle 80 Sur a la calle 91 Sur, entre carrera 12 Este a la carrera 25 Este. | 08:00 a. m.  16 horas | Instalación de accesorios |

**Nota:** Verificación Metrológica, es una prueba que se debe realizar para verificar el funcionamiento de los macromedidores que miden el agua entregada a un sector determinado de la ciudad.

* Mantenga en perfecto estadolas instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
* Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
* Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
* Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

|  |
| --- |
|  |