**EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará en la semana del 16 al 19 de junio, obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y****DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Martes 16 de junio de 2020** |
| Ciudad Bolívar | Las Acacias, Compartir, Altos de Jalisco y Gibraltar. | De la carrera 18I a la carrera 19D, entre diagonal 61Sur a la diagonal 66 Sur. | 08:00 a. m.16 horas | Instalación de accesorios. |
| Soacha | Galicia 3. | De la calle 22 a la calle 22A, entre carrera 9A Este a la carrera 14 Este. | 08:00 a. m.24 horas. | Empates red de acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | Santa Lucía, Olaya, Quiroga Central, Claret, Inglés, Bravo Páez, Urdaneta Arbeláez, Villa Mayor, Matatigres, Santa Rita, Nueva Villa Mayor, Villa Del Rosario y Centro Comercial Centro Mayor. | De la calle 35C Sur a la calle 47 Sur, entre carrera 25 a la carrera 50. | 10:00 a. m.24 horas. | Mantenimiento correctivo. |
| **Miércoles 17 de junio de 2020** |
| Tunjuelito | San Vicente Ferrer, El Carmen, Samore y El Tunal. | De la calle 56A Sur a la avenida calle 44 Sur, entre avenida carrera 24 a la carrera 34. | 08:00 a. m.16 horas. | Instalación de accesorios. |
| Bosa | Gran Colombiano y Laureles. | De la calle 73D Sur a la calle 71A Sur, entre carrera 80M a la carrera 81H. | 08:00 a. m.24 horas | Instalación de accesorios. |
| San Cristóbal | Aguas Claras. | De la calle 13 Sur a la calle 28 Sur, entre carrera 24 Este a la carrera 28 Este. | 09:00 a. m.8 horas. | Lavado Tanque Aguas Claras. |
| Engativá | Lituania. | De la calle 64 a la calle 71, entre carrera 113 a la carrera 121. | 08:00 a. m.24 horas | Instalación accesorios. |
| **Jueves 18 de junio de 2020** |
| San Cristóbal | Moralba, Nueva España y Nueva Gloria. | De la calle 34 Sur a la calle 54 Sur, entre carrera 10 Este a la carrera 16A Este. | 08:00 a. m.16 horas. | Instalación de accesorios |
| Tunjuelito | Marco Fidel Suárez, San Jorge, San Carlos y El Socorro. | De la transversal 12G a la carrera 17A, entre calle 43 Sur a la calle 53 Sur. | 10:00 a. m.24 horas. | Mantenimiento correctivo |
| Ciudad Bolívar | Santo Domingo, Mirador, Corinto, Luis Carlos Galán 1, 2y 3, Villa Mercedes, Santa Viviana, Minuto de Dios, Los Robles y Mirador de Corinto. | De la carrera 74C a la carrera 78H, entre calle 67 Sur a la calle 75C Sur.De la calle 13 a la calle 4, entre transversal 19 Este (carrera 14B Este) a la transversal 9 Este. | 10:00 a. m.8 horas. | Lavado Tanques Santo Domingo Antiguo, Cárcamo y Santo Domingo Alto |