## **EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará desde el **11 al 13 de abril de 2022**, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y**  **DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Lunes 11 de abril de 2022** | | | | |
| Antonio Nariño | Santa Isabel Sur; La Fraguita. | De la Calle 1B a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 24B a la Carrera 27. | 07:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Usaquén | Country Club, La Calleja. | De la Carrera 20 a la Carrera 45, entre la Calle 127D a la Calle 134. | 10:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Suba | Gratamira, Ciudad Jardín del Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club  Comfenalco, Covadonga. | De la Calle 129 a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58 a la Carrera 76. | 10:00 a.m.  4 horas | Verificación macromedidor |
| **Martes 12 de abril de 2022** | | | | |
| Engativá | Bolivia | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. | 09:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | Santa Lucia, Quiroga, Olaya, Servicio Farmacéutico Colsubsidio, Clinisur Ips Salud Ocupacional, Cedi Salud Familiar Juan Pablo II Ips, Salud Total Eps Olaya, Compensar Quiroga  Marco Fidel Suarez y San Jorge. | De la Calle 27 Sur a la Calle 44 Sur, entre la Carrera 24 a la Avenida Caracas.  De la Calle 45 Sur a la Calle 50 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 16F. | 10:00 a.m.  24 horas | Reparación red acueducto |

**Bogotá, viernes 8 de abril de 2022**